Приложение к постановлению Администрации Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 09.01.2025 № 1

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Муниципального образования Скалистовское сельское поселение   
Бахчисарайского района Республики Крым**

**на 2025-2029 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| Подпрограмма Программы | Благоустройство общественных и дворовых территорий Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| Цели Программы | Целью Программы является комплексное повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  2. Повышение уровня благоустройства  муниципальных территорий общего пользования Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  3. Обеспечение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения | - Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025-2029 г. без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет **11 650 290,29** рубля, в том числе:  - 2025 год:  -средства бюджета г. Москва – **11 638 640,00 рубля;**  -средства бюджета муниципального образования Скалистовского сельское поселение Бахчисарайского района республики Крым – **11 650,29 рубля;**  - 2026 - 0,00 рублей.  - 2027 - 0,00 рублей.  - 2028 - 0,00 рублей.  - 2029 - 0,00 рублей.  Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта Федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – содержание объектов благоустройства, освещение, озеленение и т.д.  2.Обеспечение условий для отдыха и спорта- устройство скамеек, урн для мусора;  3.Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения – устройство пандусов и т.д.;  4.Подготовка комплектов проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  5. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  6. Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий программы. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и субъектовым законодательством. Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз развития на перспективу**
   1. **Общие положения**

Центром сельского поселения является село Скалистое. В селе Скалистое расположены 19 многоквартирных жилых домов по улицам:

-ул. Ленина

-ул. Титова

-ул. Школьная

-ул. Быковского

-ул. Мичурина

-ул. Титова

-ул. Кордон

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по с. Скалистое частично или полностью не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70-80% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не достаточно осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения во дворах многоквартирных домов представлены, в основном, взрослыми или перестойными деревьями.

В ряде дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно - целевых методов, обеспечивающих привязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Внешний облик с. Скалистое, как и в целом облик муниципального образования, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

На территории с. Скалистое расположены следующие дворовые территории многоквартирных домов, подлежащих включению в муниципальную программу:

-село Скалистое ул. Школьная д.12,13,14 ул. Мичурина д.15, ул. Быковского д.16;

- село Скалистое ул. Школьная д.1,2 ул. Ленина, д.3,4.5

***Основные понятия, используемые в Программе:***

**Благоустройство территории** - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

**Дворовая территория многоквартирных домов** - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Общественная муниципальная территория** — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе

(в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары, парки).

**Элементы благоустройства территории** - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Объектами благоустройства территории являются территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории административных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.

**Озеленение** - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий благоустройство территории муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселка, формируют благоприятную среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ.

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (далее - минимальный перечень):**

- ремонт проездов;

- обеспечение освещения территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (далее - дополнительный перечень):**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Заинтересованные лица** - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Трудовое участие заинтересованных лиц** - выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

**1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, нуждающихся в благоустройстве**

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ и иными критериями, установленными получателями субсидий) приведен в Приложении 5 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, ежегодно уточняется в соответствии с результатами инвентаризации дворовых территорий и по поданным заявкам заинтересованных лиц на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. **Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы**

Благоустройство территории муниципального образования является приоритетным направлением развития в Российской Федерации. Основной целью Муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства территорий Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

**Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:**

1.Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – содержание объектов благоустройства, освещение, озеленение и т.д.

2.Обеспечение условий для отдыха и спорта- устройство скамеек, урн для мусора;

3.Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения – устройство пандусов и т.д.;

4.Подготовка комплектов проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;

5. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

6. Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения.

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территории общего пользования.

Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей поселения и повысить привлекательность поселка.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятии по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы приведены в форме 1 приложения 1 к Программе.

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

Благоустройство в муниципальном образовании Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым является одним из приоритетных направлений развития муниципального образования. Целью является повышение уровня благоустройства территорий с. Скалистое.

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д. 12, д.13, д.14, ул. Мичурина д.15, ул. Быковского, д.16» осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.
2. Основное мероприятие 2 «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д.1, 2, ул. Ленина, д.3, 4, 5» осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

Разработку муниципальной программы рекомендуется осуществлять исходя из следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий;

- формирование единых подходов и ключевых приоритетов;

- формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым с учетом приоритетов территориального развития;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

**4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2025 по 2029 годы.

Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Программы)**

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации Программы не предусмотрено.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Мероприятия по благоустройству территорий финансируется за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым (в т.ч. финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета, а также за счет средств, источником финансирования обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым).

Общий объем финансирования составляет 11 650 278,64 рубля, в том числе:

- 2025 год :

-средства бюджета г. Москва – 11 638 640,00 рубля;

-средства бюджета муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района республики Крым – 11 638,64 рубля;

- 2026 -0,00 рублей.

- 2027 -0,00 рублей.

- 2028 -0,00 рублей.

- 2029 -0,00 рублей.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

**8. Риски и меры по управлению рисками**

На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансово-экономические и законодательные.

Наиболее значимым финансово-экономическим риском является возможное недостаточное финансирование Программы, причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: возможным неполучением доходов бюджета муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и отсутствием иных источников финансирования, что приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление такого риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение значений целевых показателей Программы.

Минимизация последствий и снижение вероятности наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы;

- составление и использование ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Программы.

Так же к внутренним рискам Программы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий участников Программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. Минимизация последствий и снижение вероятности наступления риска осуществляется с помощью обеспечения контроля за координацией действий участников Программы.

**9. Контроль за ходом ее реализации**

Ответственным исполнителем является Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым:

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий, а также механизм реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует размещение на официальном Портале Правительства Республики Крым, на странице Бахчисарайского муниципального района (bahch.rk.gov.ru) в разделе Муниципальные образования Бахчисарайского района, подраздел муниципальное образование Скалистовское сельское поселение, на информационном стенде Скалистовского сельского совета, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Скалистое, ул. Ленина, дом 35а, текста Программы, информацию о ходе реализации Программы, результатах мониторинга реализации Программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

Составление отчетов о реализации Программы, оценку ее эффективности организует координатор в соответствующей сфере деятельности. Составление отчетов о реализации Программы, оценку эффективности реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории муниципального образования

Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

на 2025-2029 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения | Единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2025-2029 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования**

**Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»**

**на 2025-2029 годы»**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д. 12, д.13, д.14, ул. Мичурина д.15, ул. Быковского, д.16» осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству. | Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | 2025 | 2025 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Скалистовского сельского поселения | Рост социальной напряженности |
| 2 | «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д.1, 2, ул. Ленина, д.3, 4, 5» осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | 2025 | 2025 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; повышение уровня комфорта граждан; улучшение внешнего облика Скалистовского сельского поселения | Рост социальной напряженности |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Скалистовское поселение

Бахчисарайского района Республики Крым на 2025-2029 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории на территории муниципального образования**

**Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»**

**на 2025-2029 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования (наименования источников финансирования)** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, рублей.** | | |
| **2025** | **2026** | **2027** |
|  | Благоустройство территории на территории муниципального образования  Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»  на 2025-2029 годы |  |  | **Всего, в том числе** | **11 650 290,29** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Бюджет Республики Крым** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Бюджет г. Москва:** | **11 638 640,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  | **Бюджет МО** | **11 650 ,29** | **0,00** | 0,00 |
| 1 | «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д. 12, д.13, д.14, ул. Мичурина д.15, ул. Быковского, д.16» | Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | **Всего, в том числе** | **5 841 281,28** | **0,00** | 0,00 |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет Республики Крым** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет г. Москва:** | 5 835 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО** | 5 841,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство территории на территории муниципального образования  Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»  на 2025-2029 годы | «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д.1, 2, ул. Ленина, д.3, 4, 5» | Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | **Всего, в том числе** | **5 809 009,01** | **0,00** | 0,00 |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет Республики Крым** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет г. Москва:** | 5 803 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО** | 5 809,01 | 0,00 | **0,00** |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2025-2029 годы»

**План реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | |
| **2025 год** | | | |
|  |  |  | **I**  **квартал** | **II**  **квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2025-2029 годы» | Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым | Январь  2025 |  |  |  |

Приложение 5

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

Скалистовского сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2025-2029 годы»

**Адресный Перечень объектов, реализуемых за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Запланированный год осуществления благоустройства |
| 1 | «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д. 12, д.13, д.14, ул. Мичурина д.15, ул. Быковского, д.16» | 2025 |
| 2 | «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Скалистое, ул. Школьная, д.1, 2, ул. Ленина, д.3, 4, 5» | 2025 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

Скалистовское сельское поселение

Бахчисарайского района

Республики Крым на 2025-2029 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»**

**1. Общие положения**

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» (далее – Порядок).

Для целей Порядка применяются следующие понятия**:**

**Дворовые территории многоквартирных домов** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Дизайн-проект благоустройства дворовой территории** – документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территориив текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

**Функциональное зонирование** – выделение в процессе проектирования участков территории, различных по своему функциональному назначению (зона спорта, детская зона, зона отдыха, зона парковки автотранспорта и т. д.).

Ответственность за разработку дизайн - проекта возлагается на Администрацию Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

**2. Требования к дизайн-проекту**

Дизайн - проект разрабатывается в отношении дворовой территории, прошедшей конкурсный отбор и включенной в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым».

В соответствии с предложениями заинтересованных лиц, дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий должны содержать следующую информацию: - текстовая часть - пояснительная записка;

- технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству;

- схема благоустройства дворовой территории, на которой отображаются:

внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;

участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения;

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев травы), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

места установки (размещения) малых архитектурных форм, оборудования детских и спортивных площадок, установки контейнеров для сбора мусора), а также опор (конструкций) наружного освещения);

площадки для выгула животных;

размещение носителей информации (при необходимости);

устройство ограждений (при необходимости);

- генеральный план;

- фотографии нынешнего состояния;

- экспликация типов покрытий, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства, предлагаемых для установки;

- 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия предлагаемых дизайн-проектом решений.

**3. Разработка и утверждение дизайн-проекта**

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн - проекта;

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней, с момента получения и представить в Администрацию Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц Общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием заинтересованных лиц и принятия решения по согласованию дизайн-проекта.

Дизайн – проект утверждается общественной муниципальной комиссией, с учетом общественного обсуждения.

По итогам проведения общественного обсуждения, секретарем общественной комиссии формируется протокол общественных обсуждений, с учетом предложений заявителей по дизайн-проекту.